ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 26.10.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Петроварадин, Божидара Аџије | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан | Каћ, Народне војске | Поправка туцаничког коловоза |
| Радић Драгомир Петровић Ивица Иличић Зоран | Нови Сад, Футошки пут | Припрема коловоза за поправку и поправка асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Ћирила и Методија | Поправка бус стајалишта |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Ложионичка | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, ФК Нови Сад | Поправка саобраћајних површина |
| Веселино Бранко | Нови Сад, Ћирила и Методија | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Живковић Иван | Нови Сад, Дожа Ђерђа | Поправка коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Соње Маринковић, Футошка 12 | Нивелација шахтова |
| Примовић Дејан | Ковиљ, атарски путеви | Поправка туцаничког коловоза |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Ћирила и Методија, Сентелеки Корнела | Апликација дебелослојне пластике |
|  | Нови Сад, Ћирила и Методија Сремска Каменица, Соње Маринковић | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Нови Сад, Ћирила и Методија | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина – Соње Маринковић | Монтажа пешачке лантерне са бројачем пешачког времена |
|  | Нови Сад, Темерински пут – Мајке Југовића | Пуштање уређаја у редован рад |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.