ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 29.09.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Илариона Руварца | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Ћирила и Методија | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Јанка Чмелика | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Ковиљска, Змајевачки пут, Пастерова, Стевана Мокрањца | Поправка коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Београдски кеј | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Радић Драгомир Петровић Ивица Иличић Зоран | Сремска Каменица, Соње Маринковић Нови Сад, Футошки пут | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Булевар ослобођења | Поправка бициклистичке стазе асфалтом |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Баје Пивљанина | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Ћирила и Методија | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Тургењева | Постављање заштитних стубића |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Јована Дучића (пешачки прелаз код робне куће) | Поправка стуба семафора |
|  | Футог, Раде Кондића - Железничка | Поправка поклопца стуба |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић