ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 09.12.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, Светојованска Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића | Припрема коловоза за поправку и поправка асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Новаковић Младен Иванић Горан | Сремска Каменица, полицијска школа | Поправка саобраћајних површина |
| Јовановић Душко Живковић Иван | Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића | Припрема коловоза за поправку и поправка асфалтом |
| Мићић Дијана | Нови Сад, Краља Вукашина | Израда банкина |
| Арсић Данијела | Бегеч | Израда банкина |
| Јовановић Душко | Будисава, атарски пут | Поправка туцаничког коловоза |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Коњевић Срђан | „1“степен - дневна смена |
| --- | --- |
| Сарић Срђан | „1“степен - ноћна смена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Каћ, Светосавска – Војина П. Алексића | Замена држача и сенила, поправка поклопца стуба |
|  | Нови Сад, Индустријска - Партизанска | Поправка врата и бравице мерне групе на орману семафорског уређаја |
|  | Нови Сад, Партизанска – Радоја Домановића | Поправка саобраћајног знака на наставку семафорског стуба |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.