ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 29.11.2022.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Нови Сад, Неимарова | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Петефи Шандора | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Иличић Зоран Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, Тоне Хаџића Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана Нови Сад, Радомира Раше Радујкова Сремска Каменица, Марка Орешковића | Припрема коловоза за поправку и поправка асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, Димитрија Туцовића | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Булевар Јована Дучића | Поправка пешачке стазе |
| Мандарић Петар | Будисава, атарски пут | Поправка туцаничког коловоза |
| Мићић Дијана | Ковиљ, атарски пут | Поправка туцаничког коловоза |
| Иванић Горан | Нови Сад, Руменачки пут - инвестиција | Припрема саобраћајне површине за поправку асфалтом |
| Арсић Данијела | Петроварадин, Нова 6 | Поправка туцаничког коловоза |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Коњевић Срђан | „0“степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Тоне Хаџића | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Радомира Раше Радујкова | Обележавање и фарбање попречних и уздужних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Петефи Шандора | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Браће Рибникар – Мише Димитријевића | Замена оптике зелене десне стрелице |
|  | Нови Сад, Житни трг – Браће Јовандић | Контрола ФИД склопке |
|  | Нови Сад, Булевар ослобођења – Булевар цара Лазара | Замена кућишта осигурача сигнала зелене леве стрелице |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.