ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 09.03.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван Примовић Дејан | Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан Новаковић Младен | Нови Сад, Марка Миљанова (Кванташ) | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Веселинов Бранко | Ветерник Светих Архангела | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Лединци, пут ка гробљу | Припрема саобраћајне површине за поправку асфалтом |
| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића Нови Сад, Дунавска Нови Сад, режијска саобраћајница уз насип Футог, Ратарска | Поправка коловоза асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом Израда туцаничког коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Мандарић Петар | Нови Сад, 1300 каплара (код морнарице) Нови Сад, Јанка Холкозовића (десни крак), Стевана Јанковића (почетак улице) | Поправка саобраћајне површине струготином |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Народног фронта | Припремни радови за постављање ограде |
| Иванић Горан | Футог, раскрсница Душана Кошутића – Бранка Радичевића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Клинички центар Војводине | Поправка саобраћајних површина |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Нови Сад, Дунавска | Постављање привремене сигнализације на делу улице |
|  | Нови Сад, Текелијина, Беле њиве, Југ Богдана | Постављање заштитних стубића |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Европе – Гери Кароља | Контрола уређаја, веза у стубовима и тастерима |
|  | Нови Сад, Руменачки пут - Авијатичарска | Монтажа обореног светлећег стубића |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж.грађ.