ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Пoнедељак

ДАТУМ: 13.03.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Симе Шолаје | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан Новаковић Младен | Клинички центар Војводине | Припрема и поправка саобраћајних површина асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Беле њиве | Поправка пешачких стаза асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Ветерник, Јелене Кон, Светих Архангела | Израда банкина |
| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, Дунавска Нови Сад, режијска саобраћајница уз насип Футог, Ратарска Нови Сад, Илије Вучетића | Припрема коловоза за поправку асфалтом Израда туцаничког коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Стојана Јанковића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Народног фронта | Припремни радови за постављање ограде |
| Иванић Горан | Нови Сад, Јанка Халкозовића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Арсић Данијела | Нови Сад, крак Баје Пивљанина | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Дожа Ђерђа | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Мишковић Момир | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Илије Вучетића | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића, Дунавска | Апликација хладне пластике на уздужним и попречним ознакама |
|  | Нови Сад, Дунавска по ТРС С -053/23 | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Мише Димитријевића – Браће Рибникар | Поправка инсталације |
|  | Каћ, Индустријска зона | Исправка латерне |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж.грађ.