ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 14.03.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Јанковић Стојана, Јанка Холкозовића | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан Новаковић Младен | Нови Сад, КЦ Војводина | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Веселинов Бранко | Лединци, код гробља | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Беле њиве | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, режијска саобраћајница уз насип Нови Сад, Илије Вучетића Футог, Цара Лазара | Израда туцаничког коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Мандарић Петар | Ветерник, Ластина | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Браће Рибникар | Поправка бициклистичке стазе |
| Иванић Горан | Ветерник, Светих Архангела | Израда банкина |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Баје Пивљанина (крак), Милоша Марића | Поправка коловоза |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Дожа Ђерђа | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Мишковић Момир | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Нови Сад, Илије Вучетића | Обележавање и фарбање хоризонталних ознака |
|  | Нови Сад, Текелијина, Југ Богдана | Постављање заштитних стубића и фарбање хоризонталних ознака према ТРС С-031/23 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар војводе Степе – Булевар Бате Бркића | Поправка уређаја |
|  | Нови Сад, Јована Суботића – Војводе Бојовића | Замена држача лантерне |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж.грађ.