ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 15.03.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Баје Пивљанина (крак) | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Ветерник, Војводе Бојовића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Беле њиве | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Змај Јовина – пешачка зона | Поправка плоча у пешачкој зони |
| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, режијска саобраћајница уз насип Футог, Цара Лазара | Израда туцаничког коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Мандарић Петар | Ветерник, Ластина | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Браће Рибникар | Поправка бициклистичке стазе |
| Иванић Горан | Ветерник, Светих Архангела | Израда банкина |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Јанковић Стојана, Јанка Халкозовића | Израда банкина |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Дожа Ђерђа | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Новаковић Младен | Ветерник, Нова 14 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Нови Сад, Текелијина, Југ Богдана, Беле њиве | Постављање заштитних стубића |
|  | Нови Сад, Илије Вучетића | Уклањање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Јанка Чмелика – Хаџи Рувимова | Монтажа поклопца шахта семафорске канализације |
|  | Нови Сад, Булевар цара Лазара - Стражиловска | Замена сенила и поправка поклопца стуба |
|  | Нови Сад, Кисачка – Берислава Берића | Поправка тастера за најаву пешака |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж.грађ.