ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 16.03.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Ветерник, Војводе Бојовића | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Ветерник, Милице Ракић | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Текелијина | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Јанковић Миливоје Иванић Горан | Нови Сад, Змај Јовина – пешачка зона | Поправка плоча у пешачкој зони |
| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, режијска саобраћајница уз насип Футог, Цара Лазара Бегеч, Ослобођења Бегеч, крак од државног пута до пречистача | Израда туцаничког коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Мандарић Петар | Ветерник, Ластина | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Браће Рибникар | Поправка бициклистичке стазе |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Шумска, Јована Бјелића, Студеничка | Поправка туцаничког коловоза |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Ђорђа Никшића Јохана, Стојана Новаковића | Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| Новаковић Младен | Ветерник, Нова 14 | Поправка коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Нови Сад, Текелијина, Југ Богдана, Беле њиве | Постављање заштитних стубића |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар цара Лазара – Булевар ослобођења | Поправка групе зелених пешака |
|  | Петроварадин, Тврђава | Поправка комуникације ГПРС-а |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж.грађ.