ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 22.03.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Ветерник, Др Душана Поповића | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Ветерник, Милице Ракић | Поправка банкина |
| Веселинов Бранко | Руменка, Данила Киша, Каналска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Змај Јовина, Дунавска | Поправка пешачке стазе |
| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, режијска саобраћајница уз насип и приступни путеви ка насипу Футог, Цара Лазара Бегеч, крак од државног пута до пречистача Бегеч, Бранка Радичевића Бегеч, Ослобођења | Израда туцаничког коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Мандарић Петар | Ветерник, Нова 36 Нови Сад, Дежеа Костолањија | Поправка банкина |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Народног фронта | Припремни радови за постављање ограде |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 1 | Поправка пешачке стазе |
| Џепина Снежана | Нови Сад, траса Новосадског маратона | Поправка коловоза асфалтом |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Булевар ослобођења | Поправка бициклистичке стазе асфалтом |
| Иванић Горан | Лединци, манастир Савинац | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Мишковић Момир | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Нови Сад, Београдски кеј | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Нови Сад, Булевар деспота Стефана, Фрушкогорска | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
|  | Нови Сад, Бајчи Жилинског | Постављање вертикалне сигнализације према ТРС С-457/22 |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Савска – Сентандрејски пут | Рестарст ГПРС и контрола комуникације |
|  | Нови Сад, Новосадски пут – Стевана Синђелића | Замена сенила и држача лантерне, контрола тастера за најаву пешака |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж.грађ.