ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 24.03.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Ветерник, Ветерничка 45д | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан | Лединци, манастир Савинац | Поправка банкина |
| Веселинов Бранко | Руменка, Нова 12 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јанковић Миливоје Арсић Данијела | Нови Сад, Змај Јовина, Дунавска | Поправка пешачке стазе |
| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, режијска саобраћајница уз насип и приступни путеви ка насипу Нови Сад, Васка Попе, Славујева Футог, Цара Лазара Бегеч, Бранка Радичевића Бегеч, Ослобођења | Израда туцаничког коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Мандарић Петар | Ветерник, Љубана Каравела, Неимарова | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Народног фронта | Припремни радови за постављање ограде |
| Новаковић Младен | Лединци, Фрушкогорска | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Ветерник, Школска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Радић Драгомир | Бегеч, Нова 1 | Поправка коловоза |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Мишковић Момир | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Нови Сад, Балзакова, 1300 каплара, Милоша Црњанског, Бановић Страхиње | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
|  | Нови Сад, Руменачки пут – Алберта Ајнштајна, Булевар деспота Стефана – Балзакова, 1300 каплара - Балзакова | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Мише Димитријевића – Браће Рибникар | Поправка кратког споја на групи црвених пешака |
|  | Нови Сад, Кисачка – Булевар Јаше Томића | Исправљање лантерне и замена сенила |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж.грађ.