ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 03.05.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Нови Сад, Булевар Јаше Томића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Нови Сад, Милице Николић, Саве Вла, Стевана Алексића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, Драге Спасић, Струничка Ветерник, Поенкареова, Савке Суботић, Јована Обреновића Сремска Каменица, Бранислава Букурова (крак), Новосадска | Припрема коловоза за поправку асфалтом Поправка коловоза асфалтом Поправка саобраћајних површина према новим зградама |
| Иванић Горан | Нови Сад, Косте Шокице | Припремни радови за поправку семафора |
| Мандарић Петар | Ченеј, Вука Караџића | Поправка банкина |
| Веселинов Бранко | Ченеј, Вука Караџића - прилази | Поправка коловоза асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Будисава, Прњаворска - крак | Поправка туцаничког коловоза |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Коњевић Срђан | Кисач – Степановићево, државни пут IIA 113 | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, Шангај - ул. VIII | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
|  | Нови Сад, Шангај - ул. VIII | Апликација дебелослојне пластике на попречним ознакама |
|  | Нови Сад, Симе Матавуља | Апликација дебелослојне пластике на успоривачима брзине |
|  | Сремска Каменица, Новосадска | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Темеринска – Патријарха Чарнојевића | Почетак радова за поправку семафора |
|  | Нови Сад, Булевар Европе – Лазе Нанчића | Поправка висеће лантерне |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж.грађ.