ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 11.04.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Руменка, Јаше Бакова | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Нови Сад, Др Зорана Ђинђића | Поправка коловоза асфалтом |
| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, режијска саобраћајница уз насип и приступни путеви ка насипу Футог, Цара Лазара, Индустријска, Стевана Сремца Бегеч, Бранка Радичевића Ветерник, Поенкареова, Савке Суботић, Цара Душана Силног, Јована Обреновића | Израда туцаничког коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Руменка, Баштенска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Булевар Јаше Томића | Поправка коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Руменка, Нова 12, Жанке Стокић | Поправка банкина |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Слана бара | Поправка туцаничког коловоза |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Камењар 1 | Поправка банкина |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Емануила Јанковића, Корнелија Станковића 42, 44 | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| Новаковић Младен | Руменка, Нова 7 | Поправка коловоза асфалтом |

„ИНВЕСТИЦИЈА“

| Живковић Иван | Нови Сад, Др Зорана Ђинђића | Уградња асфалта |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Народног фронта – Булевар ослобођења | Бетонирање постоља стуба семафора |
|  | Петроварадин, Прерадовићева - Рељковићева | Замена сенила |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж.грађ.