**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Среда**

ДАТУМ: **17.05.2023.**

 **„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван****Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Пере Попадића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Радић Драгомир****Петровић Ивица** | **Нови Сад,** Драге Спасић**Ветерник,** Поенкареова, Савке Суботић, Јована Обреновића | Припрема коловоза за поправку асфалтомПоправка коловоза асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Јозефа Марчока – Балзакова (међублоковски простор) | Припрема саобраћајне површине за поправку  |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Милке Гргурове (међублоковски простор) | Припрема саобраћајне површине за поправку асфалтом |
| **Петровић Ивица** | **Нови Сад,** Руменачка – Старине Новака – Филипа Филиповића (међублоковски простор)**Каћ,** Владимира Роловића | Припрема саобраћајне површине за поправку асфалтомИзрада банкина |

**„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Новаковић Младен** | Државни пут IIА 100 | Поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | **Сремска Каменица** | Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације према ТРС С-432/22 |
|  | **Нови Сад,** Епископа Висариона | Постављање заштитних стубића ТРС С-161/23 |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Ветерник,** Новосадски пут – Нова 1 | Исправљање пешачке лантерне и замена прстена око ЛЕД модула |
|  | **Нови Сад,** Булевар краља Петра I – Хајдук Вељкова | Поправка поклопца стуба семафора |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Сања Крунић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж.грађ.**