ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 18.04.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Нови Сад, Бранка Радичевића, Карађорђева, Радоја Домановића | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Ченеј, Вука Караџића | Припрема за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, режијска саобраћајница уз насип и приступни путеви ка насипу Футог, Цара Лазара, Футог, Стевана Сремца Бегеч, Бранка Радичевића Ветерник, Поенкареова, Савке Суботић, Цара Душана Силног, Јована Обреновића | Израда туцаничког коловоза Поправка банкина Припрема коловоза за поправку асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Еме Голдман, Драгише Лапчевића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Булевар ослобођења, Булевар Јаше Томића | Поправка бициклистичких стаза |
| Мандарић Петар | Руменка, Баштенска | Поправка банкина |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Слана бара, ФК „Црвена Звезда“ | Поправка саобраћајне површине |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Бихаћка | Поправка сливничке решетке |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Булевар ослобођења, Душана Васиљева | Поправка коловоза асфалтом |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Новаковић Младен | Петроварадин, Рељковићева, државни пут IIA 100 | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ченеј, Вука Караџића Петроварадин, Рељковићева | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Цара Душана – Теодора Павловића | Исправљање пешачке лантерне и замена сенила |
|  | Нови Сад, Јанка Чмелика – Хаџи Рувимова | Исправљање пешачке лантерне |
|  | Нови Сад, Булевар Европе – Хаџи Рувимова | Исправљање пешачке лантерне и замена сенила |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж.грађ.