ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 25.04.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Нови Сад, Булевар Јаше Томића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Ченеј, Вука Караџића | Припрема за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| Радић Драгомир Петровић Ивица | Нови Сад, режијска саобраћајница уз насип и приступни путеви ка насипу Бегеч, Бранка Радичевића Ветерник, Поенкареова, Савке Суботић, Јована Обреновића Нови Сад, Шангај ул. Нова IV, Нова V Сремска Каменица, Бранислава Букурова (крак) | Израда туцаничког коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом Поправка коловоза асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом Поправка саобраћајних површина према новим зградама |
| Арсић Данијела Иванић Горан | Нови Сад, „Новосадски сајам“ | Поправка саобраћајних површина |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Косте Рацина | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| Мандарић Петар | Ченеј, Вука Караџића | Поправка банкина |
| Јанковић Миливоје | Петроварадин, Алибеговац | Поправка коловоза асфалтом |
| Новаковић Младен | Ченеј, Партизанска | Поправка коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Булевар Слободана Јовановића | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Ченеј, Вука Караџића | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Сремска Каменица, Трг Јована Јовановића Змаја | Поправка поклопца стуба, рестарт комуникације |
|  | Нови Сад, Футошки пут – Нова 1 | Замена сенила и држача |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Сања Крунић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж.грађ.