**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Петак**

ДАТУМ: **02.06.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Пут новосадког партизанског одреда - Индустријска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Радић Драгомир**  **Петровић Ивица** | **Ветерник,** Поенкареова, Савке Суботић, Јована Обреновића  **Сремска Каменица**, Богдана Гавриловића | Припрема коловоза |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Васе Стајића, Максима Горког, Душана Васиљева | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Бангладеш | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Стевана Мокрањца | Поправка саобраћајних површина асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Сајлово 31 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Мићић Дијана** | **Нови Сад,** Фелеги Тивадара – Берислава Берића – Саве Љубојева – Краљевића Марка (међублоковски простор) | Поправка пешачких стаза |
| **Радић Драгомир** | **Нови Сад,** Каће Дејановић | Поправка пешачке стазе |
| **Крунић Сања** | **Лединци,** Дунавска, Вука Караџића | Чишћење линијске решетке |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Горње Сајлово | Поправка коловоза асфалтом |

**„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Новаковић Младен** | Државни пут II A 113 | Поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића од Кисачке до Булевара ослобођења | Апликација хладне пластике на попречним ознакама |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Кисачка – Булевар Јаше Томића | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |
|  | **Нови Сад,** Савска – Сентандрејски пут | Рестарт ГПРС-а и контрола комуникације |
|  | **Нови Сад,** Теодора Мандића – Сентандрејски пут | Замена сенила |
|  | **Нови Сад,** Максима Горког – Булевар ослобођења | Замена сенила и држача |

**Податке обрадила Шеф одељења**

**Наташа Стајић Сања Крунић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж.грађ.**