**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Уторак**

ДАТУМ: **13.06.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван**  **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Радић Драгомир**  **Петровић Ивица** | **Ветерник,** Поенкареова, Савке Суботић, Јована Обреновића | Припрема коловоза |
| **Радић Драгомир** | **Нови Сад,** Штранд (спортски терен)  **Ветерник,** Милана Тепића | Поправка спортског терена  Поправка туцаничког коловоза |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Каће Дејановић (међублоковски простор) | Поправка саобраћајних површина |
| **Новаковић Младен** | **Петроварадин,** Карагача | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Јанка Чмелика (прилаз вртићу „Петар Пан“) | Поправка пешачких стаза за поправку асфалтом |
| **Петровић Ивица** | **Петроварадин,** тврђава | Поправка туцаничког коловоза |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Фрушкогорска | Припрема саобраћајне површине за поправку асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Футошка улица | Поправка бициклистичке стазе |
| **Мандарић Петар** | **Нови Сад,** Индустријска | Поправка бус стајалишта |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Радомира Раше Радујкова | Апликација хладне пластике на попречним ознакама |
|  | **Нови Сад,** Пролетерска, Ритска, Савска | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Народног фронта – Иве Андрића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Народног фронта код „Пословног простора“ | Монтажа сенила и држача |
|  | **Нови Сад,** Сремска – Максима Горког | Замена осигурача напајања уређаја |

**Податке обрадила Шеф одељења**

**Наташа Стајић Сања Крунић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж.грађ.**