**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Уторак**

ДАТУМ: **30.05.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића од Булевара ослобођења до Кисачке | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Радић Драгомир**  **Петровић Ивица** | **Ветерник,** Поенкареова, Савке Суботић, Јована Обреновића  **Сремска Каменица**, Богдана Гавриловића | Припрема коловоза |
| **Јанковић Миливоје**  **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Текелијина, Беле њиве, Гундулићева | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| **Иванић Горан** | **Степановићево,** Војводе Путника | Поправка пешачке стазе |
| **Петровић Ивица** | **Нови Сад,** Темеринска – Југ Богдана (инвестиција) | Припремни радови за семафоризацију раскрснице |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Нова 31 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Илије Огњановића 16 | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| **Крунић Сања** | **Нови Сад,** Фелеги Тивадара – Берислава Берића – Саве Љубојева – Краљевића Марка (међублоковски простор) | Поправка пешачких стаза |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | **Петроварадин,** Прерадовићева | Постављање заштитних стубића ТРС С-143/23 |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Руменачка – Корнелија Станковића | Монтажа сенила |
|  | **Нови Сад,** Илариона Руварца – Булевар патријарха Павла | Монтажа сенила |
|  | **Ветерник,** Новосадски пут – Нова 1 | Монтажа сенила |
|  | **Футог,** Раде Кондића - Индустријска | Поправка висеће лантерне |

**Податке обрадила Шеф одељења**

**Наташа Стајић Сања Крунић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж.грађ.**