**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Среда**

ДАТУМ: **05.07.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Футошка | Поправка бициклистичке стазе асфалтом |
| **Радић Драгомир**  **Петровић Ивица** | **Ветерник,** Поенкареова, Савке Суботић, Јована Обреновића  **Нови Сад,** Булевар ослобођења | Припрема коловоза  Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Руменачки пут (прилазни пут бензинској пумпи) - инвестиција | Припрема саобраћајне површине за поправку асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Сремска Каменица,** Фрушкогорски пут | Израда асфалтних успоривача брзине |
| **Мандарић Петар** | **Ветерник,** Светозара Милетића, плато СПЕНС, Владимира Назора | Поправка саобраћајних површина |
| **Јанковић Миливоје** | **Ветерник,** Томија Јосефа Лапида 22 | Поправка саобраћајних површина |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Сентандрејски пут, Приморска | Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Приморска | Поправка коловоза асфалтом |

**„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сарић Срђан** | **Петроварадин,** Рељковићева – државни пут IIA 100 | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| **Петровић Ивица** | **Сремска Каменица – Раковац -** државни пут IIA 119 | Скидање наноса са коловоза |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Приморска | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Сремска Каменица,** Фрушкогорски пут | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације  ТРС С-158/23 |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића | Апликација хладне пластике |
|  | **Нови Сад,** Алексе Шантића, Пушкинова, Толстојева, Гогољева, Мише Димитријевића **(ноћна смена 05.07./06.07.)** | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Жарка Зрењанина – Мике Антића **(ноћна смена 05.07./06.07.)** | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Темеринска - Шајкашка | Монтажа сенила |
|  | **Кисач** | Монатажа конзолних стубова |
|  | **Футог,** Грмечка – Раде Кондића | Исправљање пешачке лантерне |

**Податке обрадила Шеф одељења**

**Наташа Стајић Сања Крунић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж.грађ.**