**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Петак**

ДАТУМ: **07.07.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Радић Драгомир****Петровић Ивица** | **Ветерник,** Поенкареова, Савке Суботић, Јована Обреновића**Нови Сад,** Булевар ослобођења | Припрема коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Руменачки пут (прилазни пут бензинској пумпи) - инвестиција | Припрема саобраћајне површине за поправку асфалтом |
| **Мандарић Петар** | **Нови Сад,** Ибарска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Др Милорада Павловића | Поправка коловоза туцаником |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Сентандрејски пут | Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| **Јовановић Душко** | **Петроварадин,** Алибеговац према списку МЗ | Поправка коловоза |

**„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша – државни пут IБ 12 | Поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван****Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Венизелосова - државни пут IIA 100 | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |

 **„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | **EXIT** | Постављање привремене сигнализације за потребе манифестације |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића, Булевар ослобођења | Апликација хладне пластике на попречним ознакама |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Темеринска - Венизелосова | Монтажа и контрола ГПРС-а |
|  | **Нови Сад,** Венизелосова – Филипа Вишњића | Монтажа и контрола ГПРС-а |
|  | **Нови Сад,** Гагаринова – Булевар краља Петра I | Монтажа сенила |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Сања Крунић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж.грађ.**