**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Уторак**

ДАТУМ: **25.07.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Радић Драгомир****Петровић Ивица** | **Ветерник,** Поенкареова, Савке Суботић, Јована Обреновића**Нови Сад,** Булевар ослобођења, Јована Суботића, Успенска, Шафарикова | Припрема коловоза Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Живковић Иван****Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Тунелска цев од Новог Сада до Сремске Каменице и мост | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Радић Драгомир** | **Сремска Каменица,** крак код Цркве Светог Илије  | Поправка коловоза  |
| **НОВИ САД** | - Славија**-** Стари Град**-** Штранд**-** Балзакова**-** МЗ Слана Бара | Уклањање последица невремена |
| **ПЕТРОВАРАДИН** | Прерадовићева  | Уклањање последица невремена |

**„ИНВЕСТИЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Руменачки пут (прилазни пут бензинској пумпи) | Поправка саобраћајне површине асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| **НОЋНА СМЕНА 25/26.07.2023** | **Нови Сад,** Краља Петра Првог-Саве Ковачевића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Сања Крунић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж.грађ.**