**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Четвртак**

ДАТУМ: **27.07.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Радић Драгомир**  **Петровић Ивица** | **Ветерник,** Поенкареова, Савке Суботић, Јована Обреновића  **Нови Сад,** Булевар ослобођења, Јована Суботића, Успенска, Шафарикова | Припрема коловоза  Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Пут Новосадског партизанског одреда  **Футог,** пут за Планту | Поправка коловоза асфалтом |
| **Радић Драгомир** | **Руменка,** Нова 14 | Поправка коловоза |
| **НОВИ САД** | -Саве Ковачевића, два вртића  -Булевар Јаше Томића-Станични парк  -Јанка Чмелика-Вртић  -Жарка Зрењанина  -Сељачких Буна  - Раваничка  -Фрушкогорска  -Драгише Брашована  -Булевар Деспота Стефана  **-** Стари Град  - Касарна „Мајевица“, Булевар Европе  - Клиса, Младена Лесковца | Уклањање последица невремена |
| **ПЕТРОВАРАДИН** | -Патријарха Рајачића  -Петроварадинска тврђава | Уклањање последица невремена |
| **КОВИЉ** | Натпутњак | Дежурство |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Булевар Војводе Степе  **Футог,** Републике Српске  **Ветерник,** Милана Тепића | Обележавање и фарбање успоривача брзине |
| **НОЋНА СМЕНА 27/28.07.2023** | **Ветерник,** Краља Петра Првог I | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Краља Петра I – Гагаринова | Монтажа десне зелене стрелице |
|  | **Нови Сад,**Новосадског Сајма-Хајдук Вељкова | Монтажа десне зелене стрелице |
|  | **Нови Сад,** Успенска-Шафарикова | Поправка сигнала групе зеленог пешака |
|  | **Нови Сад,** СПЕНС пешачки прелаз Цара Лазара | Замена ЛЕД улошка црвеног пешака |

**Податке обрадила Шеф одељења**

**Наташа Стајић Сања Крунић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж.грађ.**