**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Среда**

ДАТУМ: **04.10.2023.**

 **„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Нови Сад,** Темерински пут | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Сремска Каменица – Боцке**, Трешњина, Љубичица, Љиљана, Нова 5 | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Нови Сад,** Сајлово – Саве Јосића | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Нови Сад,** Адице – Ибарска | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Нови Сад,** Руменачки пут | Припрема и поправка коловоза асфалтом режијске саобраћајнице |
| **Ветерник,** Васе Ешкићевића | Припремни радови |
| **Иванић Горан****Јанковић Миливој****Новаковић Младен****Живковић Иван****Мандарић Петар** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша | Припрема коловоза за поправку и поправка асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** ФК „Кабел“ | Уређење рекреативне површине |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Стефана Дечанског, Максима Горког | Поправка асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Змајевачки пут**Нови Сад,** Јегричка | Израда успоривача брзине од асфалтаПоправка коловоза асфалтом |

 **„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Иванић Горан****Јанковић Миливој****Новаковић Младен****Живковић Иван****Мандарић Петар** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша – државни пут IБ 12 | Припрема коловоза за поправку и поправка асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Темерински пут | Обележавање и фарбање попречних и уздужних ознака  |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Партизанска – Индустријска | Замена ЛЕД улошка црвеног возача |
|  | **Нови Сад,** Сентандрејски пут – Савска | Контрола рада тастера за најаву пешака |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**