**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Четвртак**

ДАТУМ: **07.09.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица** | **Нови Сад,** Драгише Брашована  **Сремска Каменица – Боцке**, Брезина, Јасминова, Трешњина  **Ковиљ,** Лазе Костића | Припрема и поправка коловоза асфалтом  Припрема и поправка коловоза асфалтом  Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Јанковић Миливој** | **Нови Сад,** Деспота Угљеше, Христофора Жефаровића | Уређење банкина |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Професора Грчића | Уређење бус стајалишта за пешаке |
| **Новаковић Младен**  **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша | Поправка коловоза асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** ФК „Кабел“ | Уређење рекреативних површина |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Мише Димитријевића | Поправка пешачке стазе |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Христофора Жефаровића, Игнац Шена, Лазе Марковића | Уређење банкина |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Ивана Табаковића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Примовић Дејан** | **Ветерник,** Нова 107, Аврама Милетића | Поправка туцаничког коловоза |
| **НОВИ САД** | ЈКП „Пут“ прати ЈКП „Градско зеленило“   * Лимански парк | Уклањање последица невремена |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Змајевачки пут  **Нови Сад,** Лазе Костића | Припрема коловоза за поправку асфалтом  Поправка коловоза асфалтом |

**„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Новаковић Младен**  **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша – државни пут IБ 12 | Поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Народног фронта | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | **Нови Сад,** Змајевачки пут | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Булевар деспота Стефана | Постављање привремене сигнализације за потребе одржавања манифестације |
| **Ноћна смена**  **07.09./08.09.2023.** | **Нови Сад,** Грбавица | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Ветерник,** Иве Лоле Рибара - Новосадска | Замена ЛЕД улошка црвеног пешака |
|  | **Нови Сад,** Темеринска – Приморска | Замена ЛЕД улошка црвеног пешака |
|  | **Нови Сад,** Булевар Слободана Јовановића код ДЗ | Исправљање висеће лантерне |
|  | **Руменка** | Демонтажа трептача и стуба на пешачком прелазу |

**Податке обрадила Шеф одељења**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**