ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 12.09.2023.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Петровић Ивица | Нови Сад, Змајевачки пут Сремска Каменица – Боцке, Јасминова (Нова 5), Трешњина, Јоргованска, Вишњина, Брезина Ковиљ, Ђорђа Бешлина | Припрема и поправка коловоза асфалтом Припрема и поправка коловоза асфалтом Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Јанковић Миливој | Нови Сад, Булевар кнеза Милоша Нови Сад, Стојана Чупића, Никанора Грујића | Припрема коловоза за поправку асфалтом Уређење банкина |
| Новаковић Младен Живковић Иван | Нови Сад, Булевар кнеза Милоша | Поправка коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Змајевачки пут Ветерник, Данила Лазовића | Уређење банкина Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Професора Грчића | Уређење бус стајалишта за пешаке |
| Иванић Горан | Нови Сад, Пролетерска | Уређење бус стајалишта за пешаке |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Стефана Дечанског | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Сентандрејски пут | Уређење бус стајалишта за пешаке |
| Сарић Срђан | Нови Сад, ФК „Кабел“ | Уређење рекреативне површине |
| НОВИ САД | ЈКП „Пут“ прати ЈКП „Градско зеленило“ - ул. Модене - Омладински парк | Уклањање последица невремена |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Јанковић Миливој | Нови Сад, Булевар кнеза Милоша – државни пут IБ 12 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Новаковић Младен Живковић Иван | Нови Сад, Булевар кнеза Милоша – државни пут IБ 12 | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Змајевачки пут | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Фрушкогорска, Булевар цара Лазара | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Јована Суботића – Војводе Бојовића | Замена држача на пешачкој лантерни |
|  | Нови Сад, Шекспирова – Булевар цара Лазара | Монтажа сенила на возачкој лантерни |
|  | Нови Сад, Булевар војводе Степе – Булевар Слободана Јовановића | Монтажа сенила |
|  | Нови Сад, Стражиловска – Булевар цара Лазара | Замена ЛЕД улошка црвеног пешака |

Податке обрадила                                                                                                                                                      Шеф одељења

Наташа Стајић                                                                                                                                                             Дијана Мићић

стручни сарадник одржавања и градње                                                                                                                           маст. инж. грађ.