**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Четвртак**

ДАТУМ: **14.09.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица** | **Нови Сад,** Змајевачки пут**Нови Сад,** Темерински пут**Сремска Каменица – Боцке**, Зовина, Брезина, Борова, Трешњина**Ковиљ,** Ђорђа Бешлина, Саве Зорића | Припрема и поправка коловоза асфалтомПрипрема и поправка коловоза асфалтомПрипрема и поправка коловоза асфалтомПрипрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Јанковић Миливој** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Боже Кузмановића | Припрема и поправка саобраћајне површине асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Емануила Јанковића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Змајевачки пут | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Јована Цвијића | Поправка саобраћајне површине |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Стефана Дечанског | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Змајевачки пут | Уређење банкина |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** ФК „Кабел“ | Уређење рекреативне површине |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Браће Грим, Славуја Хаџића | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **НОВИ САД** | ЈКП „Пут“ прати ЈКП „Градско зеленило“* ОШ „Јожеф Атила“
 | Уклањање последица невремена |

**„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Јанковић Миливој** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша – државни пут IБ 12 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша | Обележавање и фарбање попречних и уздужних ознака на коловозу  |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар војводе Степе – Булевар Бате Бркића  | Монтажа стуба са лантернама, отклањање хаварије |
|  | **Ветерник,** Новосадски пут – Нова 1 | Монтажа ударене пешачке лантерне  |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**