**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Среда**

ДАТУМ: **18.10.2023.**

 **„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Сремска Каменица – Боцке**, Нова 5, Улица 5 | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Нови Сад,** Адице – Стефана Првовенчаног | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Нови Сад,** Руменачки пут | Припрема и поправка коловоза асфалтом режијске саобраћајнице |
| **Ветерник,** Гиге Гершића, Данила Лазовића, Васе Јагазовића | Припремни радови |
| **Петроварадин,** РТВ Војводина | Поправка саобраћајнице асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Петроварадин,** крак Транџаментске | Поправка коловоза асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Дечанска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Бегеч,** парцеле 4500 и 4509 | Поправка туцаничког коловоза |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** ОШ „Коста Трифковић“ | Поправка рекреативне површине |
| **Примовић Дејан** | **Нови Сад,** Мирона Ђорђевића, Нова 67 | Уређење банкина |
| **Мандарић Петар** | **Сремска Каменица,** Пландиште | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Сремска Каменица,** Параговски видиковац | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Жарка Зрењанина | Поправка пешачке стазе |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша | Апликација дебелослојне пластике на хоризонталним ознакама  |
|  | **Нови Сад,** блок улица Булевар Јаше Томића – Булевар ослобођења – Булевар краља Петра I | Постављање вертикалне сигнализације ТРС С-357/23 |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар Слободана Јовановића – Булевар Јована Дучића | Исправљање држача висеће лантерне |
|  | **Нови Сад,** Цара Душана – Ђорђа Магарашевића | Контрола рада ФИД склопке и комуникације  |
|  | **Нови Сад**, Индустријска - Партизанска | Монтажа сенила |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**