**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Четвртак**

ДАТУМ: **21.09.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица**  **Радић Драгомир** | **Нови Сад,** Темерински пут  **Сремска Каменица – Боцке**, Трешњина  **Ветерник,** Ханелоре Ламхе код МЗ  **Каћ,** Марка Перичина Камењара | Припрема и поправка коловоза асфалтом  Припрема и поправка коловоза асфалтом  Поправка саобраћајне површине  Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** угао Булевар Европе/ Бранка Бајића (инвестиција) | Уређење коловозне конструкције – бициклистичке стазе |
| **Веселинов Бранко** | **Каћ,** Петра Драпшина | Израда успоривача брзине од асфалта |
| **Иванић Горан**  **Јанковић Миливој** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Младена Лесковца крак према ЈКП „Градско зеленило“ | Припрема саобраћајне површине за поправку асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** ФК „Кабел“ | Уређење рекреативне површине |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Емануила Јанковића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Стефана Дечанског | Поправка коловоза асфалтом |
| **Мандарић Петар** | **Нови Сад,** Оливере Марковић, Славуја Хаџића | Уређење банкина |
| **Примовић Дејан** | **Ветерник,** Сремска, Личка, Јована Радонића | Поправка туцаничког коловоза |

**„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Иванић Горан**  **Јанковић Миливој** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша – државни пут IБ 12 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Телеп | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | **Нови Сад,** Јована Цвијића - Кисачка | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | **Нови Сад,** Народног фронта | Обележавање и фарбање уздужне линије на бициклистичкој стази |
|  | **Каћ,** Петра Драпшина | Израда успоривача брзине од асфалта и постављање вертикалне сигнализације |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Руменачка – Булевар Јаше Томића | Повезивање и пуштање у рад УПС уређаја |
|  | **Нови Сад,** Булевар Слободана Јовановића – Булевар Јована Дучића | Повезивање и пуштање у рад УПС уређаја |
|  | **Нови Сад,** Булевар Бате Бркића – Сељачких буна | Монтажа возачке лантерне |
|  | **Нови Сад,** Футошка – Браће Рибникар | Повезивање и пуштање у рад УПС уређаја |
|  | **Нови Сад,** Темеринска – Бранка Радичевића | Пуштање уређаја у редован рад |
|  | **Нови Сад,** Темеринска – Косте Шокице | Пуштање уређаја у редован рад – пешачки прелаз |

**Податке обрадила Шеф одељења**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**