**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Среда**

ДАТУМ: **27.09.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Нови Сад,** Темерински пут**Сремска Каменица – Боцке**, Трешњина, Љубичица**Нови Сад,** Сајлово – Саве Јосића | Припрема и поправка коловоза асфалтомПрипрема и поправка коловоза асфалтомПрипрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан****Јанковић Миливој****Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Емануила Јанковића **Нови Сад,** Темерински пут | Поправка коловоза асфалтомПоправка саобраћајне површине |
| **Мандарић Петар** | **Петроварадин,** Томе Маретића - крак | Уређење паркинга |
| **Примовић Дејан**  | **Нови Сад,** Јесењинова, Славка Родића**Нови Сад,** Јелисавете Начић  | Уређење банкинаПрипрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** ФК „Кабел“ | Уређење рекреативне површине |
| **Веселинов Бранко** | **Петроварадин,** Прерадовићева  | Довођење раскопане површине у технички исправно стање |

**„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Иванић Горан****Јанковић Миливој****Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша – државни пут IБ 12 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Адице**  | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | **Ковиљ** | Апликација хладне пластике на попречним ознакама  |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Каћ****Будисава** | Обилазак радара на уласку и изласку |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**