**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Субота**

ДАТУМ: **30.09.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Нови Сад,** Темерински пут | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Сремска Каменица – Боцке**, Трешњина, Љубичица, Љиљана | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Нови Сад,** Сајлово – Саве Јосића | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Нови Сад,** Адице – Ибарска | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Нови Сад,** Руменачки пут | Припрема и поправка коловоза асфалтом режијске саобраћајнице |
| **Иванић Горан****Јанковић Миливој****Примовић Дејан****Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Бајчи Жилинског, Димитрија Аврамовића  | Поправка коловоза асфалтом |
| **Мандарић Петар** | **Петроварадин,** Томе Маретића - крак | Уређење паркинга |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** ФК „Кабел“ | Уређење рекреативне површине |

**„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Иванић Горан****Јанковић Миливој****Примовић Дејан****Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша – државни пут IБ 12 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Руменка – Кисач,** државни пут IIA 113 | Поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  |  |
|  | **Нови Сад,** Бајчи Жилинског  | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Јована Цвијића | Постављање привремене сигнализација за потребе одржавања манифестације |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Недеља**

ДАТУМ: **01.10.2023**

**„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша – државни пут IБ 12 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**