**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Четвртак**

ДАТУМ: **09.11.2023.**

 **„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Нови Сад,** Руменачки пут | Припрема и поправка коловоза асфалтом  |
| **Живковић Иван** | **Петроварадин**, Томислава Матасића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Петроварадин,** Томе Маретића**Петроварадин,** Метохијска | Уређење банкинаПоправка туцаничког коловоза |
| **Новаковић Младен**  | **Кисач,** Јанка Гомбара | Поправка коловоза асфалтом |
| **Мандарић Петар****Коњевић Срђан** | **Сремска Каменица**, Ливаде | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Иве Андрића – Народног фронта | Поправка бус окретнице асфалтом |
| **Иванић Горан**  | **Нови Сад,** Иве Андрића – Народног фронта**Нови Сад,** Паје Марковића Адамова | Уређење бус окретницеПрипрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Паје Марковића Адамова | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Ветерник,** Светог Серафима | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Руменачки пут | Апликација дебелослојне пластике на попречним ознакама |
|  | **Нови Сад,** раскрсница Ади Ендреа - Богдана Шупута  | Постављање вертикалне сигнализације ТРС С-374/23 |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Теодора Мандића – Сентандрејски пут | Монтажа сенила на пешачкој лантерни |
|  | **Нови Сад,** Партизанска – Сентандрејски пут | Монтажа сенила на висећој лантерни  |
|  | **Нови Сад,** Народног фронта - Фрушкогорска  | Монтажа сенила на висећој лантерни  |
|  | **Нови Сад,** Индустријска - Партизанска | Монтажа сенила на возачкој лантерни |
|  | **Нови Сад,** Темерински пут – Мајке Југовића | Монтажа сенила на бројачу пешачког времена |
|  | **Футог,** Раде Кондића - Железничка | Замена ИО плоче |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**