**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Петак**

ДАТУМ: **10.11.2023.**

 **„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Нови Сад,** Руменачки пут | Припрема и поправка коловоза асфалтом  |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад**, Светозара Ћоровића | Припрема и поправка коловоза асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Кисач,** ДрЈанка Гомбара | Уређење банкина |
| **Новаковић Младен**  | **Ветерник,** Светог Серафима | Поправка коловоза асфалтом |
| **Мандарић Петар** | **Сремска Каменица**, Ливаде | Поправка коловоза асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Петроварадин,** Каменички пут код бр.12 | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** **Јанковић Миливој** | **Нови Сад,** Паје Марковића Адамова | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Петроварадин,** Пурале | Поправка туцаничког коловоза |
| **Коњевић Срђан** | **Кисач,** ДрЈанка Гомбара**Нови Сад,** Булевар Бате Бркића код бр.2, 2а | Уређење банкинаУређење саобраћајне површине |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Руменачки пут | Апликација дебелослојне пластике на попречним ознакама |
|  | **Нови Сад,** раскрсница Стевана Мусића - Радничка  | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Кисач,** ДрЈанка Гомбара - Словачка | Замена ЛЕД сегмента зеленог возача |
|  | **Нови Сад,** Футошка 103 | Монтажа поклопца шахта комуникације у разделном острву  |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**