**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Понедељак**

ДАТУМ: **04.12.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица**  **Радић Драгомир** | **Сремска Каменица – Боцке**, Jaсминова  **Нови Сад,** Адице – Марије Калас  **Нови Сад,** Бранка Ћопића, крак Марије Бурсаћ | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом  Припрема коловоза за поправку  Припрема коловоза за поправку |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Баје Пивљанина | Поправка туцаничког коловоза |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Рит | Уређење банкина |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Булевар краља Петра I  **Нови Сад,** Баје Пивљанина | Уређење банкина  Поправка туцаничког коловоза |
| **Живковић Иван** | **Пејићеви салаши** | Поправка коловоза |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Зеленгорска | Припремни радови рекреативне површине |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар ослобођења – Народног фронта | Замена ЛЕД улошка на висећој и возачкој лантерни |
|  | **Нови Сад**, Ритска – Сентандрејски пут | Окретање саобраћајног знака на наставку семафорског стуба |
|  | **Нови Сад,** Булевар Бате Бркића – Булевар Јована Дучића | Демонтажа семафорског стуба због повезивања пешачке лантерне |
|  | **Нови Сад,** Венизелосова – Филипа Вишњића | Окретање висеће лантерне |

**Податке обрадила Шеф одељења**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**