**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Среда**

ДАТУМ: **22.11.2023.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица**  **Радић Драгомир** | **Сремска Каменица – Боцке**, Багремова, Jaсминова | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Ветерник**, Радничка | Уређење банкина |
| **Мандарић Петар** | **Ветерник,** Добре Јовановић | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Черевићка (инвестиција) | Поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Паје Марковића Адамова | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Рејмонтова | Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Рит | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Стефана Дечанског | Поправка коловоза асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Нова 3 | Уређење банкина и поправка туцаничког коловоза |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Косте Шокице | Израда сливничке везе |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Руменачки пут код гробља | Замена светлећег стубића |
|  | **Нови Сад,** Булевар Михајла Пупина - Модене | Замена стакленог осигурача на групи црвеноих пешака |

**Податке обрадила Шеф одељења**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**