**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Уторак**

ДАТУМ: **28.11.2023.**

 **„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Сремска Каменица – Боцке**, Багремова, Jaсминова | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Ветерник,** Славујева – крак | Уређење банкина |
| **Мандарић Петар** | **Ветерник,** Јована Обреновића | Поправка туцаничког коловоза |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Рит | Уређење банкина |
| **Веселинов Бранко Новаковић Младен**  | **Нови Сад,** Булевар краља Петра I | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Руменка,** Војводе Путника | Поправка туцаничког коловоза |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Бангладеш | Поправка туцаничког коловоза |
| **Коњевић Срђан** | **Ветерник,** Добре Јовановић | Уређење банкина |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Руменачка  | Поправка саобраћајне површине  |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Венизелосова – Филипа Вишњића | Контрола рада ГПРС и комуникације |
|  | **Нови Сад**, Булевар Михајла Пупина - Модене  | Замена држача и сенила |
|  | **Нови Сад,** Јанка Чмелика – Хаџи Рувимова | Поправка поклопца стуба |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.**