**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Петак**

ДАТУМ: **23.02.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Јовановић Душко** | **Петроварадин,** парц.4087, Бранислава Букурова | Припрема терена за дечије игралиште |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Зеленгорска, Камењар 2  | Уређење рекреативне површинеУређење банкине |
| **Арсић Данијела** | **Футог,** Гаврила Принципа**Петроварадин,** Машин до – продужетак | Поправка туцаничког коловоза |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Руменачки пут раскрсница са Облачића Рада | Поправка бициклистичке стазе |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Бранка Бајића код бр.46, 9, преко пута бр. 70а | Поправка бициклистичке стазе |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Светозара Џанића, Аксентија Максимовића | Поправка коловоза асфалтом  |
|  |  **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** |  |
| **Живковић Иван** | **II А113 пут ка Степановићеву**  | Поправка коловоза асфалтом |

 **„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **државни путеви IIA 113** | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Футог** | Поправка вертикалне саобраћајне сигнализације |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар Краља Петра – Саве Ковачевића | Поправка семафора |
|  | **Руменка,** Ослобођења - Партизанска | Изградња привременог семафора |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића-Јована Храниловића | Замена стуба семафора |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**