**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Петак**

ДАТУМ: **01.03.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Булевар војводе Степе (режијска трака) | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Футог,** Руменачка/ Цара Лазара | Уређење саобраћајне површине – платоа, ископ канала |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Ветерничка**Нови Сад,** Јована Поповића, Илирска | Израда успоривача брзине од асфалтаПоправка коловоза асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Фејеш Кларе, Петефи Шандора, Јожеф Атиле | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| **Новаковић Младен** | **Сремска Каменица,** Гајева | Поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Стари Лединци,** Хоповска**Стари Лединци,** Фрушкогорска 12-14 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Сремска Каменица,** Славујева (крак 52 лево и десно) | Уређење банкина |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Ветерник,** Лептирова | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | **Нови Сад,** Ветерничка | Израда успоривача брзине од асфалта и постављање вертикалне сигнализације ТРС С-024/24 |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар цара Лазара – Цара Душана | Исправљање светлећег стубића са метом |
|  | **Нови Сад,** Темеринска - Гундулићева | Исправљање пешачке лантерне и замена сенила |
|  | **Нови Сад,** Сентандрејски пут – Теодора Мандића | Замена држача и сенила |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**