**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Среда**

ДАТУМ: **06.03.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Булевар патријарха Павла 1а, Булевар Михајла Пупина 3 | Поправка пешачке стазе |
| **Веселинов Бранко** | **Футог,** Првомајска, Руменачка | Израда успоривача брзине од асфалта |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Ћирила и Методија, Раковачка, Шумска | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| **Новаковић Младен** | **Нови Лединци,** Златана Петровића | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Стари Лединци,** Проте Матеје Ненадовића, пут за Клису крак од Симе Шолаје | Поправка коловоза асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Сремска Каменица,** Пут хероја – крак Ново село 2 | Уређење банкина |
| **Јанковић Миливој** | **Стари Лединци,** Вука Караџића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Стари Ледници,** Хоповска | Уређење банкина |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Футог,** Мирослава Антића, Повртарска, Првомајска, Светозара Марковића | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине ТРС С - 216/23 |
|  | **Футог,** Првомајска, Руменачка | Израда успоривача брзине од асфалта и постављање вертикалне сигнализације ТРС С-429/23 |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Његошева – Јована Суботића | Исправљање пешачке лантерне и замена сенила  |
|  | **Нови Сад,** Булевар Слободана Јовановића – Булевар Јована Дучића | Исправка постоља стуба |
|  | **Руменка,** Ослобођења - Партизанска | Постављање привременог семафора |

**Податке обрадила Шеф одељења**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**