**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Среда**

ДАТУМ: **13.03.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Иванић Горан**  **Живковић Иван** | **Сремска Каменица,** Васе Стајића, Партизанска | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Новаковић Младен** | **Нови Лединци,** Змај Јовина, крак Девет Југовића, крак Народне Војске | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Веселинов Бранко** | **Стари Ледници,** Хоповска (крак од броја 13) | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Јована Ђорђевића | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Сарић Срђан** | **Сремска Каменица,** Школска код ОШ „Јован Јовановић Змај“ | Поправка туцаничког коловоза | |
| **Радић Драгомир** | **Сремска Каменица,** Староиришки пут | Поправка туцаничког коловоза | |
|  | **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** | |  |
| **Јанковић Миливој** | **II А119 Нови Сад - Беочин** | | Поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Државни пут IIA 119** | Постављање привремене сигнализације на делу пута |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Петроварадинска тврђава** | Замена ЛЕД сегмента жутог возача |
|  | **Нови Сад,** Темеринска - Шајкашка | Монтажа обореног светлећег стубића |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**