**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Четвртак**

ДАТУМ: **14.03.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Сремска Каменица,** Партизанска, Митра Урошевића Ристе | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Новаковић Младен** | **Нови Лединци,** Змај Јовина | Припрема коловоза за поправку асфалтом, уређење банкина | |
| **Веселинов Бранко** | **Футог,** Цара Лазара, Индустријска | Израда успоривача брзине од асфалта | |
| **Коњевић Срђан** | **Петроварадин,** Везирац са Буковачког пута | Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
| **Сарић Срђан** | **Сремска Каменица,** Школска код ОШ „Јован Јовановић Змај“ | Поправка туцаничког коловоза | |
| **Иванић Горан** | **Каћ,** Светосавска | Поправка саобраћајне површине | |
|  | **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** | |  |
| **Јанковић Миливој** | **II А119 Нови Сад - Беочин** | | Поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Државни пут IIA 119** | Постављање привремене сигнализације на делу пута |
|  | **Нови Лединци,** Змај Јовина | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Футог,** Цара Лазара, Индустријска | Израда успоривача брзине од асфалта  ТРС С-468/23, ТРС С-429/23 |
|  | **Футог,** Атар 19 | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
| **Светлећа** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Народног фронта – пешачки прелаз | Рестарт трептача и контрола соларног пуњача |
|  | **Нови Сад,** Хаџи Рувимова – Јанка Чмелика | Замена сенила, замена листер клемне |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**