**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Уторак**

ДАТУМ: **09.04.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Руменка,** Петефи Шандора од ул. Арсенија Чарнојевића до Војвођанске | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Мандарић Петар** | **Руменка,** Небојше Глоговца | Уређење банкина |
| **Сарић Срђан**  **Јовановић Душко** | **Петроварадин,** Везирац (крак са Буковачког пута код бр. 143) | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Петроварадин**, Буковачки пут | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Јанковић Миливој** | **Петроварадин,** Тунислава Пауновића | Нивелација шахтова |
| **Арсић Данијела** | **Руменка,** Др Ђуре Јовановића Киндера | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Петроварадин,** Карагача (продужетак)  **Петроварадин,** Округићева | Поправка коловоза асфалтом  Израда сливничке везе |
| **Примовић Дејан** | **Сремска Каменица,** Старо село | Уређење банкина |
| **Јовановић Душко** | **Сремска Каменица,** Васе Стајића | Израда сливничке везе |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Балзакова | Обележавање и фарбање попречних линија на коловозу |
|  | **Руменка,** Петефи Шандора | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Руменка,** Партизанска  **Нови Сад,** Шумадијска | Демаркација ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Шумадијска | Постављање вертикалне сигнализације  ТРС С-079/24 |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Бате Бркића – Булевар војводе Степе | Замена држача и сенила |
|  | **Нови Сад,** Краљевића Марка – Житни трг | Контрола ФИД склопке и напајања |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**