**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Четвртак**

ДАТУМ: **25.04.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Сремска Каменица**, Војводе Путника  **Сремска Каменица,** Кеј Веље Рибара (крак) | Поправка паркинга асфалтом  Поправка коловоза асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Ветерник,** Нова 103 | Поправка коловоза асфалтом |
| **Мандарић Петар** | **Петроварадин,** Везирац парц.6657, парц.5716 | Уређење банкина |
| **Сарић Срђан**  **Примовић Дејан** | **Ветерник,** Нова 106  **Ветерник,** Нова 101 | Припрема коловоза за поправку асфалтом  Уређење банкина |
| **Иванић Горан** | **Руменка**, игралиште | Уређење рекреативне површине |
| **Јовановић Душко** | **Футог,** пут за Планту, Новасадска угао са Браће Бошњак | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Ветерник,** Исидоре Секулић | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Петроварадин,** Везирац парц.5709 | Поправка коловоза асфалтом |
| **Петровић Ивица** | **Нови Сад,** крак Деспота Стефана | Уређење платоа (Меморијални центар) |
| **Мићић Дијана** | **Нови Сад,** Пролетерска (крак) | Уређење депоније |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **део државног пута IIA 113** | Постављање смероказних стубића |
|  | **Сремска Каменица,** Трг Змај Јове | Обележавање хоризонталне сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Сентандрејски пут - Велебитска | Причвршћивање сигналних каблова за сајлу |
|  | **Нови Сад,** Сентандрејски пут – Отокара Кершованија | Исправљање пешачке лантерне и замена сенила |
|  | **Петроварадин,** тврђава | Замена стакленог осигурача на групи жутих возача |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**