**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Петак**

ДАТУМ: **17.05.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Алексе Ненадовића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Васе Остојића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Булевар цара Лазара код новог парка на СПЕНС-у | Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| **Арсић Данијела** | **Ветерник,** Јована Обреновића  | Уређење банкина |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад**, Велебитска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Примовић Дејан** | **Нови Сад,** Змај Јовина**Нови Сад,** Трг незнаног јунака**Нови Сад,** Београдски кеј 1 | Поправка линијских решеткиПоправка коловоза асфалтомПоправка пешачке стазе |
| **Веселинов Бранко** | **Футог,** Босанска, Змај Јовина**Ветерник,** Краља Петра Првог 7 | Израда успоривача брзине од асфалтаПоправка коловоза асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Баје Пивљанина | Припрема коловоза за поправку асфалтом, израда сливничке везе |
| **Јанковић Миливоје****Арсић Данијела** | **Футог,** Пролетерска – спортски центар | Припрема саобраћајне површине за поправку асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад** | Постављање привремене сигнализације за потребе одржавања 91. Међународног пољопривредног сајма |
|  | **Футог,** Марије Бурсаћ, Цара Лазара | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине  |
|  | **Футог,** Босанска, Змај Јовина | Постављање вертикалне сигнализације и израда успоривача брзине од асфалта |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Мишелук према Институту** | Замена држача на висећој лантерни |
|  | **Нови Сад,** Булевар цара Лазара код СПЕНС-а (пешачки прелаз) | Демонтажа контрастне табле на висећој лантерни |
|  | **Нови Сад,** Темеринска – Бранка Радичевића | Замена дражача пешачке лантерне |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**