**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Понедељак**

ДАТУМ: **10.06.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Приморска, Новосадског партизанског одреда, Индустријска  **Ченеј,** Партизанска | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Иванић Горан** | **Петроварадин**, Алибеговац | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Веселинов Бранко** | Траса бициклистичке трке Петроварадин – Сремска Каменица | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Јовановић Душко** | **Боцке,** Каранфилска - крак | Поправка туцаничког коловоза | |
|  | **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** | |  |
| **Новаковић Младен** | **Државни пут IIA 119 – Сремска Каменица, Параговски пут** | | Поправка коловоза асфалтом |
| **Мандарић Петар** | **Државни пут IIA 119 - Боцке** | | Уређење банкина |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Масарикова, Вука Караџића, Лукијана Мушицког, Словачка, Хиландарска, Филипа Филиповића, Миленка Грчића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Ружин гај | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | **Државни пут IIA 119** | Постављање привремене сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Темеринска - Партизанска | Ресет семафорског уређаја |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јована Дучића – Булевар Слободана Јовановића | Замена сегмента црвеног возача на висећој лантерни |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**стручни сарадник одржавања и градње маст. инж. грађ.**