**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Уторак**

ДАТУМ: **02.07.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Радовић Тамара**  | **Буковац,** Краља Петра Првог - крак | Поправка туцаничког коловоза |
| **Новаковић Младен** | **Ковиљ**, Илије Нешина | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Ковиљ,** Бранка Бајића | Уређење бус стајалишта за пешаке |
| **Веселинов Бранко** | **Петроварадин,** Штросмајерова, Београдска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Арсић Данијела****Примовић Дејан** | **Петроварадин,** тврђава | Поправка СКК, поправка туцаничког коловоза |
| **Сарић Срђан** | **Ковиљ,** атарски пут парц.7069 | Поправка туцаничког коловоза |
| **Јанковић Миливоје** | **Футог,** Соње Маринковић – крак | Уређење банкина |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Булевар ослобођења | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| **Радић Драгомир** | **Стари Лединци** | Чишчење наноса |
| **Петровић Ивица** | **Боцке,** Липарска**Боцке,** Рузмаринска**Боцке,** Јоргованска – Јасминова (спој)**Нови Сад,** угао Стражиловске – Максима Горког | Припремни радови за асфалтирање, уређење банкинаПрипрема коловоза за поправку асфалтомПоправка ригола и ивичњакаУређење саобраћајне површине – колски улази и пешачка стаза |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Темеринска – Боре Станковића | Санација хаварисаног семафорског стуба са лантернама |
|  | **Нови Сад,** Берислава Берића - Кисачка | Поправка ИО плоче |
|  | **Футог,** Раде Кондића - Индустријска | Поправка семафорског уређаја, контрола комуникације |

**НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.**

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**