**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Среда**

ДАТУМ: **03.07.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Радовић Тамара** | **Буковац,** Краља Петра Првог - крак | Поправка туцаничког коловоза |
| **Новаковић Младен** | **Ковиљ**, Илије Нешина | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Ковиљ,** Бранка Бајића | Уређење бус стајалишта за пешаке |
| **Веселинов Бранко** | **Петроварадин,** Штросмајерова, Београдска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Арсић Данијела**  **Примовић Дејан** | **Петроварадин,** тврђава  **Нови Сад,** Змај Јовина | Поправка СКК, поправка туцаничког коловоза  Поправка пешачке стазе |
| **Новаковић Младен** | **Ковиљ,** атарски пут парц.7069 | Поправка туцаничког коловоза |
| **Јанковић Миливоје** | **Футог,** Соње Маринковић – крак | Уређење банкина |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Булевар ослобођења/ Булевар краља Петра I | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| **Радић Драгомир** | **Стари Лединци** | Чишчење наноса |
| **Петровић Ивица** | **Боцке,** Липарска  **Боцке,** Рузмаринска  **Боцке,** Јоргованска – Јасминова (спој)  **Нови Сад,** угао Стражиловске – Максима Горког  Петроварадинска тврђава до Ласла Гала у Новом Саду | Припремни радови за асфалтирање, уређење банкина  Припрема коловоза за поправку асфалтом  Поправка ригола и ивичњака  Уређење саобраћајне површине – колски улази и пешачка стаза  Утовар и превоз црепова |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Кисач** | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Лукијана Мушицког | Поправка заштитних стубића |
|  | **Нови Сад,** Булевар ослобођења | Постављање вертикалне сигнализације ТРС С-142/24 |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Новосадског сајма – Боре Станковића | Постављање шахт поклопца |
|  | **Футог,** Царице Милице - Железничка | Ресет семафорског уређаја |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**