**ПЛАН РАДА:**

**ЗА ДАН: Четвртак**

ДАТУМ: **11.07.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Радовић Тамара** | **Буковац,** Краља Петра Првог - крак | | Поправка туцаничког коловоза | |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Далматинска | | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Милутина Бојића | | Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Саве Ковачевића 7-11 (режијска трака, приступ гаражама) | | Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
| **Примовић Дејан** | **Нови Сад,** Темеринска 47, Булевар деспота Стефана | | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Морнарска 37а | | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Петровић Ивица**  **Радић Драгомир** | **Боцке,** Липарска | | Уређење банкина | |
| **Боцке,** Рузмаринска | | Уређење банкина | |
| **Боцке,** Јоргованска – Јасминова (спој) | | Поправка ригола и ивичњака | |
| **Нови Сад,** угао Стражиловске – Максима Горког | | Уређење саобраћајне површине и пешачке стазе | |
| **Кисач,** Железничка од Јана Амоса Коменског до Јана Колара | | Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
| **Кисач,** Михала Карделиса, Светосавска | | Уређење бус стајалишта за пешаке | |
|  | **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** | | |  |
| **Веселинов Бранко** | **Државни пут I Б12 -** од кружног тока у Ветернику до улаза у Футог | Поправка коловоза асфалтом | | |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Петроварадин** | Уклањање и поновно постављање привремене сигнализације за потребе одржавања манифестације ЕXIT |
|  | **Нови Сад,** Милутина Бојића | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Хаџи Рувимова | Обележавање и фарбање попречних ознака и демаркација |
| **Ноћна смена 11./12.07.2024** | **Нови Сад,** Хероја Пинкија | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Сремска – Максима Горког | Монтажа пешачке лантерне |
|  | **Нови Сад,** Булевар краља Петра Првог – Краљевића Марка | Поправка бројача пешачког времена |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**