**ПЛАН РАДА:**

**ЗА ДАН: Понедељак**

ДАТУМ: **15.07.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Радовић Тамара**  **Радић Драгомир** | **Буковац,** Навипови виногради – крак  **Буковац,** продужетак Змај Јовине (Везирац) | | Поправка туцаничког коловоза  Припрема за асфалтирање | |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Милутина Бојића | | Припрема коловоза за поправку асфалтом, асфалрирање | |
| **Сарић Срђан**  **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Боже Кузмановића лева страна од Ритске до Паје Радосављевића  Булевар Јаше Томића – бициклистичка стаза | | Поправка пешачке стазе  Поправка оштећења | |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Саве Ковачевића 7-11 (режијска трака, приступ гаражама) | | Припрема коловоза за поправку асфалтом, асфалтирање | |
| **Петровић Ивица**  **Радић Драгомир** | **Боцке,** Липарска | | Уређење банкина | |
| **Боцке,** Јоргованска – Јасминова (спој) | | Поправка ригола и ивичњака | |
|  | |  | |
| **Кисач,** Железничка од Јана Амоса Коменског до Јана Колара | | Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
| **Кисач,** Михала Карделиса, Светосавска  **Нови Сад,** Стражиловска блок | | Уређење бус стајалишта за пешаке  Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
|  | **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** | | |  |
| **Примовић Дејан** | **Нови Сад,** државни пут II A 111 | Скидање колотрага | | |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Петроварадин** | Уклањање привремене сигнализације након одржавања манифестације ЕXIT |
|  | **Нови Сад,** Филипа Вишњића | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Пут шајкашког одреда (IБ12) | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Београдски кеј-Трг незнаног јунака | Монтажа висеће латерне |
|  | **Каћ,** индустријска зона | Поправка семафора |
|  | **Ветерник,** Новосадска – Иве Лоле Рибара | Монтажа хаварисаног стуба |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**