**ПЛАН РАДА:**

**ЗА ДАН: Понедељак**

ДАТУМ: **15.07.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Радовић Тамара** **Радић Драгомир** | **Буковац,** Навипови виногради – крак**Буковац,** продужетак Змај Јовине (Везирац) | Поправка туцаничког коловозаПрипрема за асфалтирање |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Милутина Бојића | Припрема коловоза за поправку асфалтом, асфалрирање |
| **Сарић Срђан****Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Боже Кузмановића лева страна од Ритске до Паје Радосављевића Булевар Јаше Томића – бициклистичка стаза | Поправка пешачке стазе Поправка оштећења |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Саве Ковачевића 7-11 (режијска трака, приступ гаражама) | Припрема коловоза за поправку асфалтом, асфалтирање |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Боцке,** Липарска | Уређење банкина |
| **Боцке,** Јоргованска – Јасминова (спој) | Поправка ригола и ивичњака |
|  |  |
| **Кисач,** Железничка од Јана Амоса Коменског до Јана Колара | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Кисач,** Михала Карделиса, Светосавска**Нови Сад,** Стражиловска блок | Уређење бус стајалишта за пешакеПрипрема коловоза за поправку асфалтом |
|  |  **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** |  |
| **Примовић Дејан** | **Нови Сад,** државни пут II A 111 | Скидање колотрага |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Петроварадин** | Уклањање привремене сигнализације након одржавања манифестације ЕXIT |
|  | **Нови Сад,** Филипа Вишњића | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Пут шајкашког одреда (IБ12) | Обележавање и фарбање попречних ознака  |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Београдски кеј-Трг незнаног јунака | Монтажа висеће латерне |
|  | **Каћ,** индустријска зона | Поправка семафора |
|  | **Ветерник,** Новосадска – Иве Лоле Рибара  | Монтажа хаварисаног стуба |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**